# AI 超市项目任务分工与协作说明

优化版 v1｜适用阶段：模型接入、配置互通、任务计费、用户端体验、Agent 能力迭代

# 一、整体目标

本阶段目标是把 AI 超市从“能跑通”推进到“可配置、可运营、可分析、可持续接入模型”的状态。每位成员的工作需要围绕配置包互通、模型接入质量、用户体验、计费与任务稳定性、Agent 扩展能力展开。

配置可迁移：每位成员完成的模型、工具、字段、Prompt 配置都能通过配置包导出并交给蓝毅统一整合。

模型可计费：每个模型必须有清晰的成本来源、计费单位、关键影响参数和算力定价建议。

工具可使用：前端展示、任务提交、结果渲染、失败重试、历史分组等体验要形成闭环。

运营可观察：后台需要能按模型、用户、任务状态查看用量和异常，方便后续判断重点客户和热门能力。

系统可扩展：RabbitMQ、任务状态机、Agent、工作流画布等能力按优先级逐步完善，避免一次性铺太散。

# 二、共同工作规则

| 规则 | 说明 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 配置包提交 | 每位成员完成配置后导出配置包，文件名建议：成员名-能力类型-日期.json。 | 蓝毅能成功导入，且模型、工具、字段、Prompt 不缺失。 |
| 密钥处理 | 默认导出不包含真实 key。如确需内部互通密钥，只在可信渠道临时传递，禁止提交到 Git。 | 配置包中 secretsRedacted 字段和实际 key 状态一致。 |
| 模型编码 | 不要依赖数据库自增 ID，工具绑定以稳定 configCode 迁移。重复模型优先复用已有配置。 | 导入后工具 model_config_id 能正确映射到目标环境模型。 |
| 文档链接 | 控制台、余额/账单、模型文档必须精确到可操作页面，不能只放官网首页。 | 后台模型卡片三个链接可直接用于开 key、查余额、核价格。 |
| 联调方式 | 前后端或 worker 改动必须给出测试路径、测试账号、输入样例和预期结果。 | 接手人不需要反复追问即可复现。 |

# 三、模型配置与成本标准

所有模型配置都要补齐以下信息。这里是蓝毅整合时的统一口径，其他成员接入模型时也按此标准准备。

| 字段 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 控制台链接 | 用于创建、查看或管理 API Key。 | 必须能直接跳到对应平台控制台，不要只放平台首页。 |
| 余额/账单链接 | 用于查询余额、充值、账单或资源包消耗。 | 如果平台没有独立余额页，备注实际查询路径。 |
| 文档链接 | 精确到当前模型或接口文档页面。 | 需要能核对参数、价格、响应格式、限制。 |
| 成本计算 | 按文档价格换算成系统的计费单位。 | Token、按次、资源包、分辨率、时长都要说明换算方式。 |
| 影响成本参数 | 列出会改变 API 成本的字段。 | 如 GPT Image 的 quality、尺寸；视频模型的时长、比例、模式等。 |
| 模型优先级 | 优先热门、稳定、文档清楚、能实际调用的模型。 | 避免为了数量接入低价值或不可用模型。 |

示例：可灵资源包如果 100 元可生成 50 个 kling v2.6 5s 视频，则该模型一次基础调用成本可先按 2 元估算；如果 10s、尾帧、高清模式会提高成本，需要单独备注并在后续算力定价中体现。

# 四、成员分工

## 1. 蓝毅：配置整合、模型配置、成本口径

核心职责：负责接收并整合各成员导出的配置包，统一完善模型配置、成本计算、文档链接和后台可运营信息。

整理配置包：导入成员提交的模型、工具、字段、Prompt，检查重复模型、失效模型和不完整配置。

完善模型配置：补齐控制台链接、余额链接、文档链接、模型名称、provider、baseUrl、capabilities、计费单位。

成本换算：根据模型文档计算 API 成本，整理影响成本的参数，并给出算力定价参考。

模型接入优先级：沿用上周可灵接入经验，优先接热门模型和确实可用的模型。

配置标准沉淀：把常见 provider、字段模板、Prompt 模板沉淀为后台可复用配置。

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 整合后的配置包 | 可在干净环境一键导入，导入后模型、工具、字段、Prompt、工作流可见。 |
| 模型成本说明 | 每个重点模型有计费单位、成本换算、关键成本参数、参考定价。 |
| 模型接入清单 | 标记已接入、待补 key、待验证、暂缓接入的模型状态。 |

## 2. 小澜：用户端页面体验与结果呈现

核心职责：负责用户端主要页面体验优化，让工具列表、对话页、素材库和侧边栏更适合真实用户使用。

| 模块 | 任务说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| /marketplace 工具卡片 | 优化卡片样式、信息层级、按钮状态；卡片边角增加算力显示。 | 用户能快速看懂工具能力、消耗算力和入口。 |
| /chat 对话页 | 复用 Agent 开发过程中的 session 管理，按会话分组任务历史，不再一个请求一个左侧历史。 | 任务历史按会话聚合，切换会话后上下文清楚。 |
| 媒体结果操作 | 隐藏不必要信息，优化图片、音频、视频等媒体结果的预览、下载、复制、重试体验。 | 生成失败时气泡旁有重试按钮，可再次发送请求。 |
| /library 素材库 | 增加分类筛选和生成结果渲染能力，弱化工具名喧宾夺主的问题。 | 素材能按类型/工具/时间浏览，结果内容比工具名更突出。 |
| 侧边栏 | 增加用户信息、算力余额、关键入口展示。 | 用户不用进后台也能知道账号和余额状态。 |

协作提醒：涉及接口字段、任务状态、结果格式时，提前和志雄/程哥确认接口稳定性；页面文案与交互尽量可复用，避免每种模态单独写一套。

## 3. 志雄：计费日志、算力、任务状态与登录能力

核心职责：负责后台运营视角的数据可观察性，以及算力、任务、队列、登录等基础能力的稳定性。

| 方向 | 任务说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 计费日志优化 | 支持按模型、用户过滤查看；增加模型维度、用户维度、时间维度统计。 | 能识别重点客户、热门模型、异常消耗。 |
| 分类统计 | 一级按生成模态分类，二级按具体模型或工具分类。 | 运营能看出文本/图片/视频/音频等模态的使用情况。 |
| 算力充值 | 完善充值事务一致性，避免支付成功但算力未到账或重复到账。 | 充值、赠送、扣减、回滚都有日志和一致性保障。 |
| 任务状态机 | 完善 PENDING/RUNNING/SUCCESS/FAILED/RETRY 等状态流转。 | 任务失败、重试、超时、取消时状态明确。 |
| RabbitMQ 幂等性 | 完善消息去重、重复消费保护、失败重试策略。 | 重复消息不会导致重复扣费或重复生成。 |
| 登录能力 | 短信资质未下来前，可先设计公众号扫码/验证码方案。 | 方案能明确 openId、验证码、网站登录态的绑定流程。 |

登录页补充方案：网页端展示公众号二维码，用户关注后发送数字验证码；公众号消息处理逻辑将验证码和 OpenID 转给网站后端，后端完成登录绑定。该方案需要明确风控、验证码有效期、重复绑定和解绑机制。

## 4. 程哥：Agent 系统、/agent 页面与协作支撑

核心职责：完成 harness 框架研究后，接入 Agent 系统，推进 /agent 页面及 Agent 相关前后端全栈开发，并协助关键基础设施优化。

研究 harness 框架：梳理可复用能力、接入方式、任务执行边界和与现有 agent-service 的关系。

Agent 后端：设计会话、工具调用、运行事件、任务上下文、失败重试与日志追踪。

Agent 前端：完成 /agent 页面核心交互，包括会话列表、运行过程、工具调用展示、结果沉淀。

协助联调：帮助小澜处理对话历史和任务展示，帮助志雄验证 RabbitMQ、任务幂等和状态流转。

Nginx 暂后置：当前优先业务闭环和任务稳定性，Nginx 放到部署阶段集中处理。

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| harness 接入说明 | 说明框架适配方式、依赖、调用链路、当前限制。 |
| /agent MVP | 可创建会话、发起 Agent 请求、展示运行过程和最终结果。 |
| Agent 事件链路 | 后端日志、运行事件、前端展示能串起来排查问题。 |

# 五、优先级建议

| 优先级 | 内容 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 配置包互通、模型配置完整、工具导入后可用、任务基础闭环。 | 决定团队能否并行接入模型并快速复用配置。 |
| P1 | 用户端工具列表、Chat 体验、结果渲染、失败重试、计费日志筛选。 | 决定是否能给真实用户试用并收集反馈。 |
| P2 | 算力充值一致性、RabbitMQ 幂等性、任务状态机完善。 | 决定规模化使用时是否稳定、是否会错扣费。 |
| P3 | 公众号扫码登录、Dify/工作流画布、Nginx 部署细节。 | 有价值，但可以在核心闭环稳定后推进。 |

# 六、联调与提交要求

每个功能提交前，先写清楚改动范围、涉及页面/API/worker、是否需要数据库迁移或环境变量。

涉及配置包的改动，至少在一个干净环境导入验证一次，确认模型和工具绑定没有断。

涉及扣费、任务、队列的改动，必须说明幂等策略和失败场景。

涉及前端页面的改动，至少覆盖桌面端主要路径；媒体结果要覆盖图片、视频、音频等不同模态。

涉及密钥、配置、支付、登录的改动，禁止把真实 key、token、商户密钥提交到仓库。

# 七、当前风险与注意事项

不同模型的计费口径差异很大，不能只按“调用一次”粗略估算，必须备注影响成本的参数。

配置包导入时如果模型重复，应复用已有模型并保持工具绑定，不要产生大量同 provider、同 modelName、同 baseUrl 的重复配置。

任务失败后重试可能带来重复扣费或重复生成，需要由任务状态机、队列幂等和计费日志共同保证。

短信、ICP备案、微信商户等外部资质存在等待周期，相关能力要准备替代方案，但不能牺牲安全性。

工作流画布和 Agent 能力容易扩散，先做最小可用闭环，再逐步增强可视化和编排能力。

# 八、建议的每周同步格式

| 成员 | 本周完成 | 下周计划 | 阻塞/需要协助 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝毅 | 模型配置、成本说明、配置包整合进度 | 待接入模型和配置标准沉淀 | 缺 key、缺文档、模型价格不清楚 |
| 小澜 | 页面体验、结果渲染、失败重试 | 用户端细节和素材库完善 | 接口字段、媒体结果格式不稳定 |
| 志雄 | 计费、任务、充值、队列、登录 | 运营统计和一致性完善 | 支付/短信/公众号资质或联调依赖 |
| 程哥 | harness/Agent 接入、/agent 页面 | Agent 事件链路和协作支持 | 框架边界、任务链路、队列状态依赖 |